План улучшения документации
Альфа платформы

Анализ текущего состояния, целевая структура,
Quick Start, дорожная карта

Подготовлено: 23.03.2026

# Содержание

1. Диагностика текущего состояния

2. Целевая структура документации (Diátaxis)

3. Quick Start: «От нуля до мнемосхемы за 30 минут»

4. Топ-10 How-to гайдов

5. Troubleshooting — структура раздела

6. Рекомендации по инструментам

7. Дорожная карта

8. Метрики успеха

# 1. Диагностика текущего состояния

## Что есть сейчас

Монолитный документ ~6 500 страниц (PDF/Word)

Покрытие: 50 модулей, все протоколы, справочники элементов и атрибутов

Базовый учебный курс (отдельный документ, ~395 000 символов)

Документ «Новинки 2024–2025»

## Ключевые проблемы

| # | Проблема | Влияние |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нет Quick Start — новичок тонет в 6 500 стр. | Высокий порог входа, потеря пользователей |
| 2 | Reference-стиль: описано «что есть», но не «как сделать» | Инженер не может решить задачу без техподдержки |
| 3 | Нет раздела Troubleshooting | Техподдержка перегружена типовыми вопросами |
| 4 | Мало визуала (скриншоты, схемы, видео) | Сложно ориентироваться в интерфейсе |
| 5 | Нет веб-версии с полнотекстовым поиском | Невозможно быстро найти нужное |
| 6 | Нет привязки документации к версиям продукта | Путаница: Alpha.Server 6.2 vs 6.4 |
| 7 | Единый документ для всех ролей | Оператор, проектировщик и руководитель читают одно и то же |

# 2. Целевая структура документации (Diátaxis)

Фреймворк Diátaxis разделяет документацию на 4 типа по двум осям: теория vs практика, обучение vs работа. Это де-факто стандарт, используемый Django, NumPy, Cloudflare и др.

## Дерево разделов

docs.automiq.ru/
├── 🚀 Быстрый старт (Quick Start)
│   ├── Установка за 15 минут
│   ├── Первый проект: 5 сигналов + мнемосхема
│   └── Первое подключение к ПЛК
│
├── 📘 Руководства (How-to Guides)
│   ├── Подключение оборудования (Modbus, OPC UA, IEC 104, S7, EtherNet/IP, SNMP, IEC 61850)
│   ├── Визуализация (мнемосхемы, анимация, WebViewer, пользовательские типы)
│   ├── Архивирование (Historian, сжатие, запросы, миграция 3x→4x)
│   ├── Тревоги (условия, квитирование, подавление, аналитика, SMTP/Syslog)
│   ├── Резервирование (горячее, дублирование, каналы связи, буферизация)
│   ├── Отчёты (шаблоны, планировщик, экспорт)
│   ├── Безопасность (LDAP, права доступа, аудит)
│   ├── DevOps (CLI-автоматизация, SVN/Git, откат конфигураций)
│   └── Продвинутые сценарии (мультисервер, AccessPoint, SQL, Alpha.Om)
│
├── 📖 Справочник (Reference)
│   ├── Модули платформы (переструктурированный текущий контент)
│   ├── Элементы DevStudio (100+), атрибуты, типы данных
│   ├── Протоколы: карты адресов
│   ├── CLI-команды DevStudio
│   └── Alpha.Om: синтаксис, API HMI (JavaScript)
│
├── 💡 Концепции (Concepts)
│   ├── Архитектура платформы
│   ├── Домен, сервер, точка доступа
│   ├── Сигналы, параметры, события, объекты, аспекты
│   └── Модель лицензирования (One+, SCADA, Platform)
│
├── 🔧 Устранение проблем (Troubleshooting)
│
├── 📋 Релизы (Release Notes)
│
└── 🎓 Обучение (базовый курс, видео, сертификация)

# 3. Quick Start: «От нуля до мнемосхемы за 30 минут»

Целевая аудитория: Инженер АСУ ТП, впервые открывший Альфа платформу.

Результат: Работающий проект с 5 сигналами, Modbus-симулятором и мнемосхемой.

## Шаг 0. Что понадобится (1 мин)

ПК с Windows 10/11 или Linux (Ubuntu/Astra Linux)

Дистрибутив Alpha Platform (ссылка на скачивание)

USB-ключ лицензии или демо-лицензия

[Опционально] Modbus-симулятор (ModRSsim2) или встроенный Alpha.Imitator

💡 Совет: Для знакомства можно использовать Alpha.Imitator — он уже входит в поставку.

## Шаг 1. Установка (5 мин)

Установить Alpha.DevStudio

Установить Alpha.Server

Установить Alpha.HMI

Проверить: все три компонента запускаются

⚠️ Чек-лист: .NET 8.0 Runtime установлен? (для Linux: + libgdiplus)

📸 Место для скриншота: окно установщика с отмеченными компонентами

## Шаг 2. Создание проекта в DevStudio (5 мин)

Запустить Alpha.DevStudio

Файл → Новое решение → имя «QuickStart»

Добавить проект «MyFirstProject»

Добавить компонент Alpha.Server

Добавить компонент Alpha.AccessPoint

📸 Место для скриншота: дерево решения с двумя компонентами

## Шаг 3. Создание сигналов (5 мин)

Создать сигнал Temperature (float, -50…200 °C) → Modbus HR 0

Создать сигнал Pressure (float, 0…25 бар) → Modbus HR 1

Создать сигнал Level (float, 0…100 %) → Modbus HR 2

Создать сигнал PumpRunning (bool) → Modbus HR 3

Создать сигнал ValvePosition (uint1, 0…100 %) → Modbus HR 4

Настроить мёртвую зону (deadband) для аналоговых сигналов

📋 Место для таблицы: имя сигнала → тип → адрес Modbus → описание

## Шаг 4. Подключение к источнику данных (5 мин)

Вариант А (Alpha.Imitator): Добавить компонент, настроить генерацию (синус, рампа), привязать к сигналам

Вариант Б (Modbus-симулятор): Запустить ModRSsim2 на порту 502, добавить Modbus TCP Master, IP: 127.0.0.1:502, привязать Holding Registers

📸 Место для скриншота: настройка Modbus-адаптера в DevStudio

## Шаг 5. Компиляция и запуск (3 мин)

Компиляция: Решение → Компилировать всё

Построение конфигурации: Развёртывание → Построить

Деплой: Развёртывание → Развернуть

Проверка: Alpha.Server запущен, сигналы обновляются

📸 Место для скриншота: окно диагностики — сигналы с живыми значениями

## Шаг 6. Создание мнемосхемы в HMI (7 мин)

Открыть Alpha.HMI → Дизайнер → Новая форма «Обзор»

Добавить текстовое поле с привязкой к Temperature (цвет: >100°C — красный)

Добавить индикатор гистограммы для Level

Добавить кнопку для PumpRunning (вкл/выкл)

Добавить ползунок для ValvePosition

Добавить индикатор прогресса для Pressure

Настроить источник данных: AP, порт 4388

Запустить Визуализатор

📸 Место для скриншота: готовая мнемосхема с живыми данными

## Шаг 7. Что дальше? (1 мин)

✅ Alpha.Server с 5 сигналами — работает

✅ Подключение к источнику данных — работает

✅ Мнемосхема с визуализацией — работает

Следующие шаги:

→ Настройка тревог: аларм при Temperature > 150°C

→ Архивирование: подключить Historian

→ Веб-доступ: открыть мнемосхему в браузере через WebViewer

→ Резервирование: настроить отказоустойчивость

→ Базовый курс: полный учебный курс платформы

# 4. Топ-10 How-to гайдов (приоритетные)

Каждый гайд должен содержать: заголовок → для кого → предусловия → пошаговая инструкция → результат → частые ошибки.

| # | Гайд | Аудитория | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение ПЛК по Modbus TCP/RTU | Проектировщик | 🔴 Критический |
| 2 | Подключение по OPC UA | Проектировщик | 🔴 Критический |
| 3 | Настройка горячего резервирования | Проектировщик | 🔴 Критический |
| 4 | Создание мнемосхемы с анимацией | Проектировщик | 🟡 Высокий |
| 5 | Настройка Alpha.Historian | Проектировщик | 🟡 Высокий |
| 6 | Настройка тревог и квитирования | Проектировщик / Оператор | 🟡 Высокий |
| 7 | Развёртывание WebViewer (IIS/NGINX) | Администратор | 🟡 Высокий |
| 8 | CLI-автоматизация: сборка и деплой | DevOps / Проектировщик | 🟢 Средний |
| 9 | Настройка LDAP и прав доступа | Администратор | 🟢 Средний |
| 10 | Создание отчёта по аварийности | Проектировщик | 🟢 Средний |

# 5. Troubleshooting — структура раздела

## Формат каждой статьи

## [Код ошибки / Симптом]

Модуль: Alpha.Server / HMI / Historian / ...
Версия: 6.4+
Симптомы: Что видит пользователь

Причины:
1. Причина А (самая частая)
2. Причина Б
3. Причина В

Решение: пошагово для каждой причины

Профилактика: Как не допустить в будущем
См. также: ссылки на связанные статьи

## Топ-15 статей для первого релиза

| # | Статья | Модуль |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alpha.Server не запускается | Server |
| 2 | Modbus: нет связи с ПЛК | Server |
| 3 | OPC UA: ошибка сертификата / отказ подключения | Server |
| 4 | IEC 104: таймаут соединения | Server |
| 5 | Сигналы не обновляются (качество Bad) | Server |
| 6 | Historian: архив не пишется | Historian |
| 7 | Historian: медленные запросы истории | Historian |
| 8 | HMI: мнемосхема не подключается к серверу | HMI |
| 9 | HMI: элементы не отображают значения | HMI |
| 10 | WebViewer: белый экран / ошибка 500 | WebViewer |
| 11 | USB-ключ лицензии не определяется | Лицензирование |
| 12 | Резервирование: нет переключения на резерв | Server |
| 13 | DevStudio: ошибка компиляции | DevStudio |
| 14 | Деплой: «Конфигурация не применена» | DevStudio |
| 15 | Скрипт Alpha.Om: ошибка выполнения | Om |

# 6. Рекомендации по инструментам

## Движок документации

| Вариант | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- |
| Docusaurus (React) | Версионирование, поиск Algolia, i18n, MDX | Нужен Node.js, React-экосистема |
| MkDocs + Material (Python) | Простота, отличный поиск, красивая тема | Меньше гибкости для кастомизации |
| GitBook (SaaS) | Нулевой деплой, WYSIWYG | Платный для команд, vendor lock |

Рекомендация: MkDocs + Material — оптимальный баланс простоты и возможностей. Русскоязычная SCADA-аудитория оценит быстрый поиск и чистый дизайн.

## Линтеры

Vale — проверка стиля, терминологии, консистентности

Создать словарь терминов Альфа платформы (сигнал, мнемосхема, квитирование и т.д.)

## Визуал

Draw.io / diagrams.net — архитектурные схемы (бесплатный, экспорт в SVG)

Snagit / ShareX — скриншоты с аннотациями

OBS / ScreenPal — короткие видео (30–90 сек, GIF)

## Workflow

Автор (Markdown) → Git PR → Ревью → CI (Vale + build) → Деплой (docs.automiq.ru)

# 7. Дорожная карта

## Этап 1 (1–2 месяца) — Быстрые победы

Quick Start «От нуля до мнемосхемы за 30 минут»

5 самых востребованных How-to гайдов (#1–5)

5 самых частых Troubleshooting-статей (#1–5)

Развернуть MkDocs + Material на docs.automiq.ru

## Этап 2 (2–4 месяца) — Фундамент

Оставшиеся How-to гайды (#6–10)

Оставшиеся Troubleshooting-статьи (#6–15)

Раздел «Концепции» (архитектура, модель данных)

Полнотекстовый поиск (Algolia / lunr.js)

Словарь терминов (глоссарий)

## Этап 3 (4–6 месяцев) — Зрелость

Версионирование документации (6.2 / 6.4 / 7.0)

Разделение по ролям (проектировщик / оператор / администратор)

Видеоуроки: 10 коротких (1–3 мин) + 3 длинных (15–30 мин)

Миграция текущего Reference в веб-формат

FAQ по каждому модулю

## Этап 4 (6–12 месяцев) — Differentiator

Интерактивная песочница Alpha.Om (try-in-browser)

Онлайн-конфигуратор лицензий

Сообщество: комментарии к документации / форум

Метрики: какие страницы ищут, где уходят, что не находят

Локализация (English)

# 8. Метрики успеха

| Метрика | Текущее | Цель (12 мес) |
| --- | --- | --- |
| Время от установки до первого результата | ~2–4 часа | 30 минут |
| Обращения в техподдержку по типовым вопросам | Базовый уровень | −40% |
| Среднее время поиска ответа в документации | Неизвестно | < 2 минут |
| NPS документации (опрос пользователей) | Не измеряется | > 30 |
| Уникальные посетители docs / месяц | 0 (нет веб-версии) | 500+ |